产品需求文档 - 面试嘴替教练 Hackathon MVP

核心结论：本产品不做“大而全”的面试平台，而做一个 5 分钟可完成闭环的 AI 面试复盘工具。核心高光是：基于用户真实简历与目标岗位，把普通回答即时改写成结构清晰、可直接背诵的“高分嘴替答案”。

# 1. 产品概述

| 项目名称 | 面试嘴替教练 |
| --- | --- |
| 版本范围 | Hackathon MVP，1 周业余时间交付 |
| 目标用户 | 应届生、转岗求职者、准备校招/社招面试但缺少陪练反馈的人群 |
| 一句话定位 | 输入简历和 JD，AI 像真实面试官一样提问，并把你的回答改写成更像“高分候选人”的表达。 |
| 核心卖点 | 不是只指出问题，而是直接给出可复制、可背诵、贴合个人经历的高分答案。 |

# 2. 背景与目标

## 2.1 用户痛点

| 痛点 | 典型表现 | 产品机会 |
| --- | --- | --- |
| 不知道面试官会问什么 | 准备内容泛泛，无法针对 JD 和简历弱点训练。 | 根据简历与 JD 自动生成高命中问题。 |
| 回答缺少结构 | 说了很多经历，但没有重点、数据和结果。 | 用 STAR / CAR 结构重写为可背诵答案。 |
| 反馈太抽象 | 常见建议是“逻辑更清晰”，但用户不知道怎么改。 | 用雷区标签、扣分原因、改写版本形成强对比。 |
| 真人模拟成本高 | 找不到人陪练，或陪练反馈不专业。 | 用 AI 完成低成本、高频次、可重复的离线复盘。 |

## 2.2 MVP 成功目标

体验闭环：用户在 5 分钟内完成输入、答题、诊断、改写和复制。

Demo 高光：评委能明显感知“普通回答”和“嘴替答案”之间的质量跃迁。

技术可交付：不引入登录、数据库、多人协作、实时提词器等高成本模块。

结果可用：输出内容必须贴合用户真实经历，不生成虚假经历或夸大事实。

# 3. 产品范围

## 3.1 本期做什么

简历/经历片段输入与 JD 输入

一键填充 Demo 样例

面试官风格选择

AI 解析候选人画像与岗位匹配点

按题型权重生成 3 道面试题

TTS 读题与文字展示

语音答题转文字，保留手动编辑能力

单题评分、雷区诊断、嘴替答案改写

最终复盘报告与一键复制

## 3.2 本期不做什么

| 暂不做 | 原因 |
| --- | --- |
| 实时面试提词器 | 技术与伦理风险较高，容易偏离“练习复盘”定位。 |
| 用户登录与历史记录 | 增加鉴权、数据库与隐私合规成本，黑客松 MVP 不需要。 |
| 多轮追问自由对话 | 状态机复杂，容易导致现场演示不可控。 |
| 音频文件上传和存储 | 使用浏览器语音识别转文本即可，降低后端复杂度。 |
| 真人社交陪练 | 供需匹配和实时通讯成本高，非 MVP 核心。 |

# 4. 核心用户流程

## 4.1 页面级流程

| 步骤 | 页面/状态 | 用户动作 | 系统动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setup 初始化 | 粘贴简历、粘贴 JD、选择面试官风格。 | 校验输入长度，提供一键样例。 |
| 2 | Profile 画像确认 | 查看 AI 提取的匹配点和风险点。 | 抽取技能、项目、岗位关键词与潜在短板。 |
| 3 | Interview 面试 | 逐题听题、口述或输入答案。 | 读题、转写、保存每题文本答案。 |
| 4 | Generating 生成中 | 等待流式输出。 | 批量生成评分、诊断、嘴替答案。 |
| 5 | Report 复盘 | 查看对比、复制答案、重新生成。 | 按题聚合报告，给出总分和训练建议。 |

# 5. 题型策略与权重

设计原则：MVP 固定 3 道题，但题目不是随机生成，而是通过“岗位命中度 + 简历证据强度 + 面试高频度”来编排，确保每题都有训练价值。

## 5.1 题型池分布

| 题型 | 题池权重 | 考察重点 | 例题方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位匹配与动机题 | 20% | 求职动机、岗位理解、能力匹配。 | 为什么选择这个岗位？你的经历和岗位最匹配的点是什么？ |
| 行为 STAR 题 | 30% | 沟通协作、抗压、冲突处理、复盘能力。 | 讲一次你推动困难项目的经历。 |
| 项目深挖题 | 25% | 真实贡献、结果指标、方法论沉淀。 | 你在这个项目里最关键的动作是什么？结果如何量化？ |
| 岗位专业题 | 15% | 目标岗位所需技能和业务判断。 | 如果你负责这个岗位的核心任务，会如何拆解？ |
| 压力与短板题 | 10% | 解释经历空白、能力短板、离职/转岗原因。 | 你经历里最薄弱的一点是什么？准备怎么补？ |

## 5.2 三题编排规则

| 题号 | 默认题型 | 单题权重 | 生成逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 岗位匹配与动机题 | 30% | 从 JD 的高频关键词中选择 2-3 个，与简历中最强证据进行匹配，生成开场题。 |
| Q2 | 行为 STAR 或项目深挖题 | 40% | 优先选择简历中最有结果但表达空间大的项目，要求用户讲过程和结果。 |
| Q3 | 岗位专业或压力短板题 | 30% | 如果 JD 专业要求明显，则问岗位专业题；如果简历与 JD 有明显缺口，则问短板压力题。 |

## 5.3 难度与面试官风格

| 风格 | 语气 | 对题目和反馈的影响 |
| --- | --- | --- |
| 温柔引导型 HR | 鼓励、解释清晰 | 题目更基础，诊断更偏建议，适合应届生首次练习。 |
| 大厂压力面试官 | 直接、追求证据 | 会更关注数据、边界和真实贡献，雷区反馈更尖锐。 |
| 业务负责人 | 结果导向、看重落地 | 更关注业务理解、取舍能力和岗位匹配度。 |
| 技术/专业深挖官 | 追问细节、关注方法 | 更容易生成专业题和项目深挖题，诊断会指出技术/方法论空泛问题。 |

# 6. 评分与改写逻辑

## 6.1 单题评分模型

| 维度 | 权重 | 评分标准 | 常见扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位相关性 | 25% | 回答是否扣住 JD 关键词，是否能说明与岗位能力的对应关系。 | 泛泛而谈、和岗位无关。 |
| 结构清晰度 | 20% | 是否有开头结论、过程分层、结尾总结，是否符合 STAR/CAR。 | 流水账、逻辑跳跃。 |
| 证据与数据 | 20% | 是否出现具体动作、指标、规模、结果或对比。 | 只有形容词，没有事实。 |
| 表达专业度 | 15% | 语言是否简洁、职业化，是否避免口头禅和过度自我否定。 | 口语化、冗长、过度谦虚。 |
| 真实性与边界 | 10% | 改写是否基于用户原始经历，不新增虚假事实。 | 夸大成果、编造经历。 |
| 临场完整度 | 10% | 是否完整回答问题，是否有可结束的收口句。 | 没答完、跑题、没有结论。 |

## 6.2 报告输出结构

| ### 诊断卡 单题分数 2-3 个雷区标签 一句话致命问题 | ### 对比卡 原回答摘录 问题标注 改写提升点 | ### 嘴替卡 300 字以内高分答案 60 秒口语版 一键复制 |
| --- | --- | --- |

## 6.3 改写约束

关键约束：“嘴替”不是编造经历。模型只能重组、提炼、补足表达结构，不允许凭空生成公司名、金额、奖项、人数、增长率等事实性信息。缺少数据时，用“可补充为：具体指标”提示用户，而不是直接捏造。

| 场景 | 处理规则 |
| --- | --- |
| 原回答缺少数据 | 改写中保留“如果有数据，可补充为...”的提示，不直接生成虚假数值。 |
| 简历与 JD 匹配度低 | 用可迁移能力表达，例如“项目推进、数据分析、跨团队协作”，而不是硬套岗位技能。 |
| 用户回答过短 | 先生成追问式补全建议，再给出一个保守版嘴替答案。 |
| 用户回答偏离问题 | 诊断中明确指出跑题，并在嘴替答案中回到问题核心。 |

# 7. 功能需求

## 7.1 功能优先级总览

| ID | 功能 | 描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 背景输入 | 支持输入简历/经历片段和目标岗位 JD。 | P0 | 输入为空时禁止开始；提供样例填充。 |
| F-02 | 面试官风格 | 卡片式单选，影响题目与反馈语气。 | P0 | 至少 3 种风格，默认选中一种。 |
| F-03 | 候选人画像 | 抽取匹配点、风险点和可用素材。 | P0 | 能展示 3 个匹配点和 2 个风险点。 |
| F-04 | 题目生成 | 一次性生成 3 道题，并标注题型。 | P0 | 输出符合题型编排规则，JSON 可解析。 |
| F-05 | TTS 读题 | 展示题目文本并读题。 | P0 | 浏览器支持时可自动读题，不支持时静默降级。 |
| F-06 | 语音答题 | 使用 Web Speech API 转写答案。 | P0 | 用户可手动编辑识别结果。 |
| F-07 | 报告生成 | 生成每题评分、雷区、嘴替答案。 | P0 | 3 道题均有结构化报告。 |
| F-08 | 一键复制 | 复制单题嘴替答案或整份报告。 | P0 | 复制后展示成功反馈。 |
| F-09 | 重新生成 | 允许针对某题重新生成嘴替答案。 | P1 | 不清空已有回答和其他题报告。 |
| F-10 | 训练建议 | 根据三题表现生成下一步训练建议。 | P1 | 至少输出 3 条可执行建议。 |

## 7.2 页面细节

| 页面 | 核心组件 | 交互细节 |
| --- | --- | --- |
| Setup | 简历输入框、JD 输入框、风格单选、样例按钮。 | 点击样例后自动填充完整 Demo 数据；开始按钮进入画像生成状态。 |
| Profile | 匹配点卡片、风险点卡片、开始面试按钮。 | 让评委先看到 AI 理解能力，再进入答题。 |
| Interview | AI 面试官头像/声波、题目、进度条、录音按钮、答案框。 | 每题可跳过；第三题完成后按钮变为“生成嘴替报告”。 |
| Report | 总分、题目标签、雷区标签、原回答、嘴替答案、复制按钮。 | 嘴替答案置于视觉中心，原回答作为对比折叠或并排展示。 |

# 8. 大模型与 Prompt 设计

## 8.1 LLM 调用链路

| 阶段 | 输入 | 输出 | 建议调用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 画像解析 | Resume + JD | 匹配点、风险点、关键词、候选素材。 | 1 次非流式 JSON 输出。 |
| 题目生成 | 画像 + 风格 + 题型规则 | 3 道题，含题型和考察点。 | 1 次非流式 JSON 输出。 |
| 报告生成 | 画像 + 题目 + 用户回答 | 评分、雷区、改写答案。 | 1 次流式输出；前端按 JSON chunk 或文本段落渲染。 |

## 8.2 关键输出协议

json 题目生成输出示例{ "questions": [ { "id": "Q1", "type": "job_fit", "weight": 30, "question": "请结合你的项目经历，说说你为什么适合这个产品经理岗位？", "evaluation_focus": ["岗位理解", "经历匹配", "表达结构"] } ] }

json 报告生成输出示例{ "overall_score": 78, "items": [ { "question_id": "Q1", "score": 76, "risk_tags": ["缺少数据", "岗位关键词不足"], "fatal_issue": "回答讲了经历，但没有把经历和岗位要求建立明确关系。", "rewrite": "我认为自己和这个岗位最匹配的是用户洞察和跨团队推进能力...", "sixty_second_version": "如果用 60 秒回答，我会这样说..." } ], "next_actions": ["补充项目结果数据", "准备 2 个 STAR 案例", "减少口语化表达"] }

## 8.3 Prompt 原则

所有输出必须引用用户提供的经历或 JD 关键词，避免空泛模板。

诊断语气可以直接，但不能羞辱用户；强调“这个表达会被面试官如何理解”。

嘴替答案控制在 300 字以内，并提供 60 秒口语版。

如果信息不足，必须输出“建议补充的信息”，不能编造。

输出必须可被前端解析，优先使用 JSON Schema 约束。

# 9. 技术实现建议

## 9.1 推荐架构

| 前端 | React / Next.js 单页应用，状态放在前端 Context 或 Zustand。 |
| --- | --- |
| 语音识别 | 优先 Web Speech API；不支持时降级为手动输入。 |
| 语音合成 | 优先浏览器 SpeechSynthesis；需要更好音色时再接第三方 TTS。 |
| LLM | 服务端封装 3 个接口：parseProfile、generateQuestions、generateReport。 |
| 数据存储 | MVP 不落库，仅 Session 内存保存；刷新即清空。 |
| 部署 | Vercel / Netlify 一键部署；准备本地 Demo 兜底。 |

## 9.2 前端状态模型

typescript SessionState 建议type SessionState = { resume: string; jd: string; interviewerStyle: "gentle_hr" ¦ "pressure_bigtech" ¦ "business_owner" ¦ "technical_deepdive"; profile?: CandidateProfile; questions: InterviewQuestion[]; answers: Record<string, string>; report?: InterviewReport; currentStep: "setup" ¦ "profile" ¦ "interview" ¦ "report"; };

# 10. UI/UX 设计要点

| 设计点 | 要求 |
| --- | --- |
| 整体气质 | 像一间私密的 AI 面试训练室，专业、有压迫感但不恐吓。 |
| AI 面试官 | 不做复杂虚拟人，用头像、声波和状态动效表达“正在听/正在说/正在分析”。 |
| 报告高光 | 嘴替答案使用独立高亮区域，保留一键复制和重新生成按钮。 |
| 对比展示 | 原回答与改写答案并排或上下对比，让质量提升一眼可见。 |
| Demo 友好 | 必须有样例填充按钮，评委不用输入也能看到完整链路。 |

建议命名：公开演示时使用“面试嘴替教练”；产品内可以把核心按钮命名为“生成我的嘴替答案”，既有传播点，也不会显得是在真实面试中作弊。

# 11. 验收标准

| 场景 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 完整链路 | 用户使用样例数据，从进入产品到看到报告，全流程不超过 5 分钟。 |
| 题目质量 | 3 道题均能体现简历或 JD 信息，且题型分布符合 Q1/Q2/Q3 编排规则。 |
| 报告质量 | 每题至少包含分数、雷区标签、致命问题、嘴替答案和 60 秒口语版。 |
| 可信边界 | 嘴替答案不编造用户未提供的硬事实；缺失数据时以补充建议呈现。 |
| 语音降级 | 浏览器不支持语音能力时，用户仍可完成文字答题并生成报告。 |
| 演示稳定 | 准备本地样例数据和本地运行方案，避免现场网络异常导致无法演示。 |

# 12. 黑客松交付计划

| 阶段 | 交付物 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 产品流程与 UI 草图 | 确定页面、状态、样例数据和核心文案。 |
| D2-D3 | 前端主流程 | 完成 Setup、Interview、Report 三大页面。 |
| D3-D4 | LLM 接口与 Prompt | 完成画像、题目、报告三个接口，接入流式输出。 |
| D5 | 语音能力与动效 | 接入 TTS/STT，补齐声波状态和加载状态。 |
| D6 | 联调与兜底 | 准备样例数据、失败兜底、复制能力和本地部署。 |
| 7.4以后 | Demo 彩排 | 固定演示脚本：普通回答很差 → AI 改写惊艳。 |

## 12.1 Demo 脚本建议

点击“一键填充样例”，展示简历和 JD 自动进入画像。

展示 AI 识别出的 3 个岗位匹配点和 2 个风险点。

播放一道题，让演示者故意给出较口语、较散的回答。

点击生成报告，突出雷区标签和扣分原因。

展示“嘴替答案”，现场复制并朗读前两句，形成冲击力。

# 13. 风险与兜底方案

| 风险 | 影响 | 兜底 |
| --- | --- | --- |
| LLM 输出不稳定 | 前端解析失败或内容跑偏。 | 使用 JSON Schema 校验；失败时重试一次；Demo 准备固定样例。 |
| 语音 API 兼容差 | 无法识别或无法读题。 | 保留文字输入和题目文本展示，语音作为增强体验。 |
| 嘴替答案过度编造 | 用户信任下降。 | Prompt 明确禁止编造事实；输出缺失信息提示。 |
| 现场网络不稳定 | LLM 调用超时。 | 准备预生成报告 JSON，必要时切换 Mock 模式。 |
| “作弊”表达引发误解 | 评委质疑伦理边界。 | 对外定位为“离线练习与复盘”，避免实时提词和真实面试使用场景。 |

MVP 终局画面：用户完成 3 道题后，看到一份结构化报告：总分、每题雷区、原回答问题、AI 嘴替答案和下一步训练建议。评委不用理解复杂系统，只要看到“改写前后差距”，就能理解产品价值。

|(Note: The content is generated by AI. Please use with caution.)